|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | XX |
| Intro til projekt | P/U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektopstart |  | P/U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forprojekt |  |  | P | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accepttest |  |  | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kravsspecifikation |  |  | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Målinger |  |  | P | P | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godkendelsesformular |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Problemformulering |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceptest |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kravspecifikation |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tidsplan |  | P/U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Use case |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prog. diagrammer |  |  |  |  |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programmering |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P |  |  |  |  |  |  |
| Detaljeret design |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P |  |  |  |  |  |  |
| Analyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P |  |  |  |  |
| Brødtekst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P |  |  |  |  |
| Projektkonklusion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P |  |
| Bilag + Litteraturliste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P |  |
| Rapportsamling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Rapportrettelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |
| Aflevering af projekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |
| Eksamensforberedelse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
| Eksamen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. marts – Kravsspec og acceptest til review – forprojekt

27. marts – Kravsspec og acceptest til review – Projektet.

4. maj – Design

20. maj – Senest godkendt accepttest af vejleder. 7

28. maj – Aflevering af projekt.